Cluster-Projekt Allgemeine Psychologie II

von

Dr. Peter Schludecker

Gliederung

- Zusammenfassung

- Aufgabenstellung, Zielsetzung

- Vorgehensweise, Zeitplan

- Planung der Konfiguration

  - Anwendungs-Struktur und –Software

  - System-Alternativen

    - Hochleistungs-Workstation

    - Hochleistungs-Server

    - Standard-Hochleistungs-PCs

4.3	Vergleich der Alternativen

- Entscheidungsvorschlag

- Erstellung eines Test-Clusters

- Weitere Pläne, Vorgehensweise

- Zusammenfassung

Im Wintersemester 2013/14 wurde für die Allgemeine Psychologie II ein Rechner-Cluster für aufwendige mathematische Berechnungen geplant und testweise realisiert. Dabei wurden zusammen mit Herstellern die 3 Alternativen: Workstation, Server und Standard-PCs verglichen und eine Test-Installation mit einem Cluster aus Standard-PCs durchgeführt. Diese erwies sich als preisgünstig und für bestimmte Anwendungen leistungsfähig, aber auch ungünstig im Handling. Für den produktiven Einsatz wird ein Server in einer professionellen Umgebung (Server-Hotel) vorgeschlagen.

- Aufgabenstellung, Zielsetzung

Im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchungen in der Abteilung Allgemeine Psychologie II des Instituts für Psychologie fallen umfangreiche Auswertungen und Simulationen an, die mit verschiedener Anwendungssoftware bisher auf leistungsfähigen PCs oder Workstations vor Ort durchgeführt werden. Insbesondere aufwendige mathematische Berechnungen mit dem Software-System MATLAB der Fa. The Mathworks benötigen dabei sehr lange Rechenzeiten, die bis zu Tagen und Wochen verliefen.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden und noch umfangreichere Berechnungen zu ermöglichen, stellte sich die Aufgabe, eine wesentlich leistungsfähigere Rechnerkonfiguration zu planen und – wenn möglich – mit vertretbarem finanziellen Aufwand zu realisieren.

Aus Gründen der besonderen Vertraulichkeit und der Sicherheit der Daten und Ergebnisse sollten die genutzten Ressourcen möglichst innerhalb des Instituts oder der Abteilung verbleiben und nur für die beteiligten Personen zugreifbar sein. Das schließt z.Zt. die Nutzung externer Rechner und Kommunikationsnetze aus.

Das Projekt hat das Ziel, innerhalb einer vertretbaren Zeit und zu vertretbaren Kosten eine leistungsfähige Cluster-Lösung für die wissenschaftlichen Berechnungen bereit zu stellen.

- Vorgehensweise, Projektschritte, Zeitplan

Um bald zu konkreten Vorschlägen, zu ersten Tests und zu einer sicheren Entscheidung zu kommen, wurde folgende Vorgehensweise erwählt:

- Mögliche Hardware- und Software-Konfigurationen wurden mit kompetenten Lieferanten und Partnern erarbeitet.

- Parallel dazu wurde eine Test-Konfiguration aus vorhandenen Komponenten aufgebaut.

- Es wurden Alternativen für die produktive Konfiguration erarbeitet und Angebote eingeholt und verglichen.

- Nach Vorliegen von Test-Ergebnissen wurde ein Projekt- und Investitionsantrag für die produktive Konfiguration eingereicht.

- Nach Genehmigung der Investition wird die Entscheidung über die zu beschaffende Konfiguration getroffen und die Bestellung eingeleitet.

- Die produktive Cluster-Konfiguration soll installiert und in Betrieb genommen werden.

Das Projekt soll im Laufe des Wintersemesters 2013/14 und Sommersemesters 2014 abgewickelt werden, mit folgenden Projektschritten:

- Erstellung der Test-Konfiguration bis Ende 2013

- Projektantrag bis Ostern 2014

- Produktive Konfiguration bis Herbst 2014

- Planung der Konfiguration

Die System-Architektur und –Konfiguration wird durch die Anwendungs-Software bestimmt, die insbesondere den Grad der Parallelisierung der Verarbeitung vorgibt.

  - Anwendungs-Struktur und -Software

Zum Einsatz kommt schwerpunktmäßig das Mathematische Anwendungssystem MATLAB der Firma The Mathworks GmbH in der Version R2013/14 a/b. Die Auswerte-Programme enthalten vom verantwortlichen Wissenschaftler selbstgeschriebene Routinen mit mathematischen Simulationen, die für unterschiedliche Parameter in sehr hohen Stückzahlen durchlaufen werden. Eine serielle Verarbeitung auf einem Prozessor führt dabei zu den beobachteten sehr langen Rechenzeiten. Deshalb ist die Frage der Parallelisierbarkeit der Berechnungen von entscheidender Bedeutung: Nur wenn viele Teil-Auswertungen als separate parallele Prozesse auf vielen parallelen Prozessoren eines Clusters ablaufen können, wird eine wesentliche Beschleunigung erzielt werden können.

Um dies für unseren Anwendungsfall zu klären, wurde ein Software-Spezialist von Mathworks (Herr Glässer) hinzugezogen. Die Diskussion mit ihm ergab, dass die Anwendung mit Hilfe der MATLAB-Zusatzfunktionen (Toolboxen):

- MATLAB Distributed Computing Server und

- Parallel Computing Toolbox

so parallelisiert werden kann, dass ein Cluster von 30 bis 60 Prozessoren (Cores) eine entsprechende Beschleunigung erzielen wird.

MATLAB erzeugt dabei sog. Worker- Programme, die Einzelberechnungen durchführen, und sendet sie an die einzelnen Prozessoren (Cores) des Clusters zur Ausführung; danach sammelt es die Ergebnisse ein, stellt sie dar und speichert sie ab.

Um dies auch praktisch zu verifizieren, wurde eine Test-Installation der Software-Produkte auf einer kleineren Workstation (8 Cores) durchgeführt und einige Test-Berechnungen darauf ausgeführt. Die Rechenzeiten entsprachen den Erwartungen. Für die zu planende Hardware-Konfiguration wurden 32 Cores angesetzt; eine spätere Erweiterbarkeit wird angestrebt.

  - System-Alternativen

Die MATLAB-Anwendungssoftware läuft auf Rechnern mit Betriebssystem MS Windows, und zwar:

- auf Standard-PCs und Workstations in der Version MS Windows 7 Professional oder

- auf Servern in der Version MS Windows Server 2012 Standard.

Um geeignete Konfigurationen zu planen und Angebote dafür zu erhalten, wurde Kontakt zu dem Hardware-Lieferanten und Cluster-Spezialisten Fa. transtec AG, Tübingen aufgenommen, der bereits ähnliche Konfigurationen an unserer Universität realisiert hat. Ein Cluster-Experte von transtec (Herr Kazakidis) hat zusammen mit dem MATLAB-Spezialisten und uns die möglichen Konfigurationen für unser Cluster diskutiert, die folgenden 3 Hardware-Alternativen vorgeschlagen und je ein Angebot dafür erstellt:

    - Hochleistungs-Workstation

Diese Alternative besteht aus: 
1 Stück Workstation mit 2 Stück Intel Xeon Prozessor E5-2697 und Betriebssystem MS Windows 7 Professional 64 bit. 
Die Prozessoren haben je 12 Prozessor-Kerne (Cores) mit 2,7 GHz Taktfrequenz, insgesamt also 24 Cores. Als Arbeitsspeicher werden 16*4 GB SDRAM und als Plattenspeicher 8 Stück 600 GB Festplatten vorgeschlagen. 
Die Komponenten kommunizieren über ein internes Bus-System und sind in einem gemeinsamen Stand-Gehäuse (Tower) kompakt untergebracht.

Die Workstation hat 4 Gigabit-Ethernet-Adapter und soll ins lokale IP-Netz des Instituts eingebunden werden.

Ein Muster-Angebot der Firma transtec AG (Angebot vom 28.10.2013) über 
1 Stück Workstation 2620R mit obiger Konfiguration beläuft sich auf Euro 11330,- inkl. MwSt.

    - Hochleistungs-Server

Diese Alternative besteht aus: 
1 Stück Datacenter Server mit 4 Stück AMD Opteron Prozessor 6328 und Betriebssystem MS Windows Server 2012 Standard 64 bit. 
Die Prozessoren haben je 8 Cores mit 3,2 GHz Taktfrequenz, insgesamt also 32 Cores. Als Arbeitsspeicher wird 16*8 GB SDRAM eingesetzt. 
Der Server hat einen RAID Controller; als Festplattenkonfiguration werden 2*1 TB plus 4*3 TB Nearline vorgeschlagen. 
Prozessoren und Speicher kommunizieren über ein internes Bus-System und sind in einem 19 Zoll-Gehäuse untergebracht, das auf Tisch oder in einem 19 Zoll-Rack installiert werden kann.

Der Server hat 3 Gigabit-Ethernet-Adapter und soll ins IP-Netz des Instituts eingebunden werden.

Ein Muster-Angebot der Firma transtec AG (Angebot vom 28.10.2013) über
1 Stück CALLEO Datacenter Server 2450 mit obiger Konfiguration beläuft sich auf Euro 9490,- inkl. MwSt.

    - Standard-Hochleistungs-PCs

Diese Alternative besteht aus: 
8 Stück Standard-PCs mit Intel Core i7-Prozessoren und Betriebssystem MS Windows 7 Professional 64 bit. 
Die Prozessoren haben je 4 Prozessor-Kerne (Quad-Core) mit 3,4 GHz Taktfrequenz, also insgesamt 32 Cores. Als Arbeitsspeicher wird für diese Anwendung 4 GB pro Core, also 16 GB pro Prozessor gewählt; als Festplatte werden 500 GB Serial ATA pro PC vorgeschlagen.

Die 8 PCs haben jeweils Gigabit-Ethernet-Adapter und sollen ins IP-Netz des Instituts eingebunden werden.

Ein Muster-Angebot der Firma Dell GmbH (E-Quote vom 31.10.2013) über 
8 Stück Dell Optiplex 7010 Mini Tower mit obiger Konfiguration beläuft sich auf Euro 8670,- inkl. MwSt.

  - Vergleich der Alternativen

Die 3 System-Alternativen sind wegen ihrer unterschiedlichen Struktur und Leistungsparameter nicht unbedingt vergleichbar; trotzdem sollen im Folgenden die wichtigsten Kenngrößen gegenübergestellt werden:

|  | Workstation | Server | Standard-PCs |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Geräte | 1 | 1 | 8 |
| Prozessortyp | Intel Xeon E5 | AMD Opteron 6378 | Intel Core i7 |
| Taktfrequenz (GHz) | 2,7 | 3,2 | 3,4 |
| Anzahl Cores | 24 | 32 | 32 |
| Arbeitsspeicher (GB) | 64 | 128 | 128 |
| Plattenspeicher (TB) | 4,8 | 14 mit RAID | 4 |
| Netzanschluss | 4 * 1 Gigabit Ethernet | 3 * 1 Gigabit Ethernet | 8 * 1 Gigabit Ethernet |
| Betriebssystem | MS Windows 7 | MS Windows Server | MS Windows 7 |
| Standfläche (m2) | ca. 1 | ca. 1 | ca. 4 |
| Handling | einfach | komplex | aufwendig |
| Knowhow | vorhanden | für Windows Server fehlt | vorhanden |
| Preis System (Euro) | 11330,- | 9490,- | 8670,- |
| Preis Anwendung (Euro) | 3749,- | 3749,- | 3749,- |
| Gesamtpreis (Euro) | 15079,- | 13239,- | 12419,- |

Die wichtigste Kenngröße der Systeme, die Rechenleistung für die MATLAB-Anwendung, kann leider nicht genauer abgeschätzt werden, da noch keine Benchmarks dafür vorliegen. Eine Möglichkeit zur Erweiterung des Clusters auf mehr Cores und damit mehr Leistung besteht in jedem Fall, indem zusätzliche Prozessoren, Workstations oder Systeme mit in das Cluster integriert werden.

Aufbau, Bedienung und Betreuung können für die PC- und Workstation-Systeme sicher mit geringem Aufwand und aus eigenen Ressourcen geleistet werden; für das Server-System ist professionelle Unterstützung und Schulung erforderlich. Die Unterbringung kann in allen 3 Fällen im Nebenraum des Labors erfolgen. Bei noch höherem Sicherheitsbedarf wäre sie auch im Server-Hotel des Hochschulrechenzentrums möglich; dazu wäre allerdings eine separate Netzanbindung erforderlich.

Die vorhandene Anwendungssoftware MATLAB muss ebenfalls erweitert werden, und zwar um die Features
- Parallel Computing Toolbox und 
- Distributed Computing Server 32 pack
Das Angebot der Firma The Mathworks (vom 30.10.2013) beläuft sich auf Euro 3749,- inkl. MwSt. Der Preis der Anwendung ist in der obigen Tabelle mit dem Preis des Systems zu einem Gesamtpreis zusammengefasst.

- Entscheidungsvorschlag

Auf Basis diese System-Vorschlags und –Vergleichs wird folgender Vorschlag für das weitere Vorgehen gemacht:

Ziel ist dabei, das Projekt voranzutreiben und gleichzeitig mehr Sicherheit für die Investitionsentscheidung zu erreichen. Dazu soll

- ein Projektantrag formuliert und zur Genehmigung eingereicht werden.

- ein Testsystem eingerichtet und damit Erfahrungen gesammelt werden.

Die Vorgaben dazu sind:

Zu (A): Der Projektantrag enthält außer Anwendungs- Informationen, die hier nicht behandelt werden, allgemeine System-Informationen aus Abschnitt 4. sowie einen voraussichtlichen Gesamtpreis von Euro 15.000,-. Die genaue System-Alternative bleibt dabei offen und wird erst nach Genehmigung, weiteren Tests und neuen Angeboten entschieden.

Zu (B): Parallel zu (A) soll ein Test-Cluster auf vorhandenen PCs eingerichtet, eine Test-Anwendung aufgebaut und Funktions- und Leistungs-Messungen durchgeführt werden.

- Erstellung eines Test-Clusters

Hardware und Software des Clusters sollte aus vorhandenen oder geliehenen kostenlosen Komponenten bestehen und mit vertretbarem Aufwand realisierbar sein. Wir haben dazu verwendet:

- eine kostenlose Testlizenz für MATLAB R2014a/b

- diverse vorhandene Standard-PCs unseres Labors

- das vorhandene IP-Netz unseres Labors, das die PCs verbindet.

Die PCs sind Standard-Modelle unseres Instituts mit folgender Ausstattung: 
- Modell Fujitsu Esprimo P 710 E90+
- Prozessor Intel Core i5-3470, 64 bit (4 cores), 3,2 GHz
- Festspeicher 8GB
- Plattenspeicher 500 GB 
- Netzkarte Intel Gigabit Ethernet LAN

MATLAB ist auf einem der PCs installiert und steuert über das IP-Netz Worker-Programme auf den anderen PCs.

Auf diesem Test-Cluster wurden verschiedene umfangreiche System- und Anwendungstests durchgeführt und dabei folgende Erfahrungen gemacht: 
- Die Rechenleistung entspricht den Erwartungen; die Verluste auf Grund der Parallelisierung und der Netzkommunikation belaufen sich auf 5 – 10 % im Vergleich zum Einzel-PC. 
- Die Systemkomponenten (Anwendungs-Software, PCs und lokales Netz) arbeiten nahezu problemlos zusammen und liefern die erwarteten Ergebnisse. 
- Das Cluster wurde von einem zentralen PC aus gesteuert, der die Cores aller PCs mit Workern belegt und die Ergebnisse verwaltet. 
- Auf den 4-Core-PCs wurden normalerweise nur 3 Cores mit Workern belegt, um Ressourcen für andere Prozesse freizuhalten und damit Störungen zu vermeiden. 
- Es konnten beliebig PCs bzw. Cores in den Verbund zu- und abgeschaltet werden, ohne dass besondere Probleme auftraten; es wurden versuchsweise bis zu 15 PCs mit maximal 45 cores zusammengeschaltet. 
- Die einzelnen PCs dürfen während des Testbetriebs allerdings nicht gestoppt, gebootet oder anderweitig gestört werden. Wenn ein PC stoppt, kann über den Steuerungs-PC die gesamte Verarbeitung auf dem Cluster verzögert oder gestoppt werden. 
- Deshalb müssen Prozesse wie Updates, Installationen und andere Systemänderungen sowie ressourcenträchtige Anwendungen auf den PCs unterbleiben. 
- Die Aufstellung der Test-PCs in verschiedenen Räumen des Instituts hat sich als nachteilig erwiesen, da so die Überwachung und Kontrolle aufwendig ist. Das Cluster sollte in einem Raum stehen, der möglichst ohne weiteren Personenverkehr ist. 
- Der Testbetrieb kann, wenn keine Störungen auftreten, über Tage und Wochen weiterlaufen und so enorme Rechenleistungen erbringen; dazu sollte aber eine möglichst kontinuierliche Überwachung vom Steuerungs-PC aus erfolgen.

Der Testbetrieb des PC-Clusters erfolgte in mehreren Testserien über insgesamt ca. 6 Monate und erbrachte zufriedenstellende Ergebnisse und Erkenntnisse für die weitere Arbeit.

- Weitere Pläne, Vorgehensweise

Nach Abschluss der Testserie werden die PCs wieder für andere Experimente eingesetzt. Die beabsichtigte Planung und Realisierung des produktiven Clusters wartet auf die Genehmigung des beantragten Forschungsprojektes, die sich gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan verzögert hat; es wird jetzt mit einer Genehmigung im 1. Halbjahr 2015 gerechnet.

Liegt diese vor, so ist vorgesehen, neue Angebote für den produktiven Cluster einzuholen und eine Beschaffung und Installation im 2. Halbjahr durchzuführen. Parallel dazu muss die endgültige Aufstellung und Netzanbindung des Clusters geplant und realisiert werden.

Die geplanten Auswertungen der Forschungsdaten könnten dann gegen Ende des Jahres 2015 starten.